# SIGMAPRICE

Сравнительный анализ ТЗ по 5 модулю

Отчет Senior Software Architect

Версия 1.0 · Май 2026

⚠ Документ содержит анализ соответствия ТЗ общей задаче, разбивки на модули и сравнительный анализ двух версий ТЗ для 5-го модуля.

## 1. ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ ПРОЕКТА

### Краткое summary:

SigmaPrice — это система управления товарным каталогом для бизнеса по закупке и продаже IT-комплектующих. Система автоматизирует процесс сбора и актуализации прайс-листов от множества поставщиков, выполняет автоматическое сопоставление товаров между поставщиками с использованием ИИ, формирует единый каталог с оптимальными ценами.

### Основная цель:

Бизнес-ценность заключается в автоматизации рутинной работы по обработке прайсов десятков поставщиков, что позволяет быстро реагировать на изменения цен и наличия, предлагать клиентам лучшие цены, минимизировать человеческие ошибки при сопоставлении товаров.

## 2. СООТВЕТСТВИЕ Doc0 ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕ

Анализ показывает ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ Doc0 общему ТЗ:

✅ Что полностью соответствует:

• Иерархия каталога: Категория → Производитель → Модель

• Поля карточки товара совпадают

• Формат кода товара: 8 цифр, не начинается с 0

• Алгоритм расчета цены по приоритету наличия

• Уровни ИИ-сопоставления

⚠️ НОТИСЫ (незначительные расхождения):

• В Doc0 не упомянуто поле "delivery_type" из ТЗ

• В Doc0 отсутствует раздел "Варианты интерфейса"

❌ Критические пробелы в Doc0:

• Не описан процесс инициализации категорий

• Отсутствует механизм версионирования эмбеддингов

• Нет спецификации конфликтов при одновременном редактировании

Оценка соответствия: 8.5/10

## 3. ПРАВИЛЬНОСТЬ РАЗБИВКИ НА МОДУЛИ

Текущая разбивка на 10 модулей является ЛОГИЧНОЙ, но есть проблема:

⚠️ ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ АСПЕКТЫ:

1. Модуль 5 (Каталог) зависит от Модуля 4, но ТЗ Модуля 4 не определяет четкий контракт для create_catalog_item()

2. Дублирование функционала: match_item() в Модуле 4 vs create_item() в Модуле 5

3. Размытость границ: генерация эмбеддингов относится к Модулю 4, но вызывается из Модуля 5

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Рассмотреть возможность слияния Модулей 4 и 5 в один модуль "Каталог и сопоставление" с четким внутренним разделением.

## 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ТЗ ДЛЯ МОДУЛЯ 5

| КРИТЕРИЙ | ТЗ #1 (Моя) | ТЗ #2 (Claude) | ПОБЕДИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота функций | 12 функций | 10 функций | Ничья |
| Детализация алгоритмов | Средняя | Высокая | ТЗ #2 |
| Описание ошибок | Нет | Есть | ТЗ #2 |
| Генерация кода | Базовая | Детальная (10 попыток) | ТЗ #2 |
| name_builder.py | Нет | Есть | ТЗ #2 |
| Описание категорий | Краткое | Детальное | ТЗ #2 |
| Интеграция с Модулем 4 | Упомянута | Детальная | ТЗ #2 |
| Тестовые сценарии | Общие | Конкретные | ТЗ #2 |
| Критерии приёмки | 9 пунктов | 7 пунктов | Ничья |
| Соответствие Doc0 | Да | Да | Ничья |

✅ Преимущества ТЗ #2 (Claude):

• Наличие отдельного файла name_builder.py с детальной логикой

• Описание граничных случаев (10 попыток генерации кода)

• Детальная спецификация каскадного удаления

• Конкретные тестовые сценарии

✅ Преимущества ТЗ #1 (Моя версия):

• Полная структура полей CatalogItem в табличном виде

• Более полный набор функций (delete_catalog_item)

• Упоминание определения категории через ИИ

❌ Критические пробелы в обоих ТЗ:

• Нет описания миграций при изменении структуры категорий

• Отсутствует механизм bulk-операций

• Не описана обработка дубликатов при параллельном создании

## 5. КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### MUST HAVE (Критические):

□ Генерация уникального 8-значного кода товара

□ Создание позиции каталога из RawItem

□ Управление иерархией категорий (parent_id)

□ Генерация эмбеддинга при создании товара

□ CRUD операции с товарами

### SHOULD HAVE (Важные):

□ Определение категории по ключевым словам/ИИ

□ Построение нормализованных названий по шаблонам

□ Каскадное удаление связанных данных

## 6. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Производительность:

• Время генерации кода: < 100 мс

• Время создания товара: < 500 мс

• Поддержка каталога: до 100 000 товаров

Надёжность:

• Транзакционность: создание товара и эмбеддинга — атомарная операция

• Обработка коллизий кодов: минимум 3 попытки

• Graceful degradation при недоступности эмбеддингов

## 7. КРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И НЕОДНОЗНАЧНОСТИ

⚠️ Требуют немедленного уточнения:

1. КОНФЛИКТ СОЗДАНИЯ ТОВАРОВ

Вопрос: Что если два прайса одновременно создают один товар?

Решение: Требуется механизм блокировки или deduplication

2. УНИКАЛЬНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЙ

Вопрос: Должны ли наименования товаров быть уникальными?

3. УДАЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ

Вопрос: Что происходит с товарами при удалении категории?

4. ВЕРСИОНИРОВАНИЕ ЭМБЕДДИНГОВ

Вопрос: Что если сменилась модель эмбеддингов?

5. ГЕНЕРАЦИЯ КОДА ПРИ МАСШТАБИРОВАНИИ

Вопрос: При 500 000 товарах вероятность коллизии возрастает

## 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

### Архитектура Модуля 5:

sigmaprice/catalog/

├── __init__.py              # Публичный API

├── manager.py               # Бизнес-логика

├── code_generator.py        # Стратегии генерации кодов

├── categories.py            # Управление иерархией

├── name_builder.py          # Шаблонизатор названий

└── validators.py            # Валидация полей

### Риски:

🔴 ВЫСОКИЙ РИСК:

• Конкурентное создание товаров → дублирование

• Смена модели эмбеддингов → несовместимость

• Удаление категории с товарами → потеря данных

🟡 СРЕДНИЙ РИСК:

• Деградация производительности при росте каталога

• Неконсистентность эмбеддингов

## 9. РАЗБИВКА НА ЗАДАЧИ

Этап 1: Фундамент (Неделя 1)

□ Создание структуры модуля

□ Реализация code_generator.py с retry logic

□ Базовые CRUD для категорий

Этап 2: Ядро (Неделя 2)

□ Реализация create_item() с транзакциями

□ Интеграция с Модулем 4 (эмбеддинги)

□ name_builder.py с шаблонами

Этап 3: Расширение (Неделя 3)

□ Определение категорий по ключевым словам

□ Дерево категорий с оптимизацией

□ Каскадное удаление

Этап 4: Качество (Неделя 4)

□ Обработка граничных случаев

□ Нагрузочное тестирование

## 10. ACCEPTANCE CRITERIA

Фича: Генерация кода

✅ AC1: Код всегда 8 цифр

✅ AC2: Код не начинается с 0

✅ AC3: Код уникален (проверка на 1000 итераций)

✅ AC4: При коллизии происходит retry (макс 10 раз)

Фича: Создание товара

✅ AC1: Товар создаётся с корректными полями

✅ AC2: Генерируется эмбеддинг

✅ AC3: Транзакция атомарна (всё или ничего)

## 11. ОБЩАЯ ОЦЕНКА И РЕКОМЕНДАЦИИ

Оценка сложности проекта: 7/10

Обоснование:

• Архитектура понятна и обоснована (+2)

• Есть сложные интеграции между модулями (+2)

• Требуется работа с ИИ (эмбеддинги) (+1)

• Масштабируемость до 100K+ товаров (+1)

• Нет real-time требований (-1)

• Нет сложной математики (-1)

⏱️ Оценка трудозатрат Модуля 5: 4 недели (1 разработчик)

### Ключевые рекомендации:

🔴 КРИТИЧЕСКИ (Немедленно):

1. Уточнить механизм предотвращения дублирования товаров

2. Определить политику уникальности наименований

3. Специфицировать поведение при удалении категорий

🟡 ВАЖНО (На этапе проектирования):

4. Добавить name_builder.py в оба ТЗ с детальной спецификацией

5. Описать механизм версионирования эмбеддингов

6. Уточнить интерфейс между Модулем 4 и 5

🟢 ЖЕЛАТЕЛЬНО (В процессе разработки):

7. Добавить bulk-операции для массового импорта

8. Реализовать аудит изменений

ИТОГОВЫЙ ВЕРДИКТ:

Оба ТЗ для Модуля 5 допустимы, но ТЗ #2 (Claude) более полное и детальное. Рекомендуется использовать ТЗ #2 как базу, дополнив из ТЗ #1 таблицу полей CatalogItem и функцию delete_catalog_item.

Подготовил: Senior Software Architect

Дата: Май 2026